## Slide 1: RPG 쯔꾸르 게임/ Corona
V3 Entertainment | 석재호,이진우,최홍석,장유민

## Slide 2: 업데이트 일지
작성자 | 작업 내용 | 버전 | 일자
전원 | 소재, 장르, 기본 컨셉 정리 | v0.1 | 2020-02-03
전원 | 주인공/바이러스/스토리/배경 컨셉 변경 | V0.2 | 2020-02-04
석재호 | 시나리오 작성,맵 오브젝트 기획. 리소스 탐색 / 추가 |  | 
이진우 | 시스템/맵 샘플 작성. 기획/기술 문서 초안 작성 |  | 
최홍석,장유민 | 리소스 탐색 / 추가 |  | 
전원 | 이벤트 구성 ,이벤트 상세 설명, 리소스 추가 검색 주인공 캐릭터 설정 | V0.3 | 2020-02-05
전원 | 맵 제작, 캐릭터 확정, 게임 전개 방식 고찰 | V0.4 | 2020-02-06
전원 | 맵 제작, 시나리오 추가 요소 작성 | V0.5 | 2020-02-07
전원 | 퍼즐요소 제작, 맵 추가 제작, 캐릭터 스킬 추가 작업 | V0.6 | 2020-02-10

## Slide 3: 제작 배경
바이러스에 대한 경각심

## Slide 4: 목차
게임 소개
게임 컨셉
캐릭터,시스템 기획
아이템,컨텐츠 기획
플레이 영상
제작 후기
Notes: 2개 이상의 슬라이드가 필요할 수 있음

## Slide 5: 목표
프로젝트의 전반적인 목표 : 게임제작의 진행과정 및 전반적인 이해
  기술 목표 : 쯔꾸르 툴을 이용한 게임 개발.
  일정 목표 : 2주 내 게임 완성
  비용 목표 : 열정!!
  특수 목표 : 게임 제작에 전체과정 참여, 담당 분야 외 제작의 어려움을 몸소 체험
목표 이외의 것
또 다른 자신의 장점 및 빠른 자아 성찰

## Slide 6: 프로젝트 제작 후기
프로젝트가 성공하기 위한 핵심적인 요인:
- 제작하고자 하는 게임의도, 시나리오의 이해 전달
- 추가 아이디어 개발 추가 적용 시 기존 제작 시스템 충돌 우려
- 컨셉 시나리오 구성이 처음부터 자세히 구성되어야 작업에 추가, 제거 요소가
적다.

## Slide 7: 프로젝트 팀의 역할과 책임
공동
작업
석재호
시나리오, PM
최홍석
제작,
개발
장유민
디자인
컨셉
이진우
제작,개발

## Slide 8: 시나리오 전개
마을에 전염병 발현
주인공 사건 인지
사건 실마리 단서
확보
문제 해결 위한 행동개시
문제 해결

## Slide 9: 게임 컨셉
소재 – 신종 바이러스 감염
주인공 – 기자
스토리 – 원인 모를 바이러스에 감염되는 도시 주민들. 탐정이 전염병 확인. 감염된 주민,동물들을 피해 바이러스의 근원지 탐색. D세력에 의해 바이러스가 살포된 것을 확인. 관련 연구소 잠입. 백신, 자료 획득.
D세력 목적 – 신종 바이러스 살포로 환자 증가. 백신의 가치 상승으로 금전적 이득
시대적 배경 – 현대 2020년 1월 XX일
공간적 배경
  나라 – 미정
  도시 – 섬마을 청정(인구 1천명의 소도시)
Notes: 2개 이상의 슬라이드가 필요할 수 있음

## Slide 10: 캐릭터
주인공
직업
의학 전문
기자
투철한
기자정신
성격
눈썰미
스킬
이름:
코로나
빠른 상황
판단
기본행동
걷기 4
뛰기 6
사는 곳
인구 천명
섬 도시
청정마을
주인공의
고향
기타
기본 소지금
\500
스테미나
MP 100

## Slide 11: 캐릭터
조력자
직업
자연인
약초꾼
성격
자연과 살면서
온화함
스킬
이름:
나자연
남을 잘도움
선의의
거짓말
사는 곳
숲 속
숲 속
거주 10년
기타
기본 소지금
없음
숲 속 한정

## Slide 12: 주인공 캐릭터 분석
30대 초반의 투철한 기자정신 가진 여성
정의감이 남다르다.
사건이 일어난 마을은 주인공이 태어난 마을로 태어난 마을을 좋아한다.
마을이 태어난 고향으로 주변 지리를 잘 안다.
기초 의학 지식이 풍부하여 이번 사건 초기 대처 요령이 있다.
Notes: 2개 이상의 슬라이드가 필요할 수 있음

## Slide 13: 비용 분석
Chart: 
| 부품 및 자재 | 제조 장비 | 급여 | 유지 관리 | 사무실 임대 | 창고 임대 | 보험 | 목지 및 연금 | 차량 | 연구
연간 비용 | 1325000 | 900500 | 575000 | 395000 | 295000 | 250000 | 180000 | 130000 | 125000 | 75000

## Slide 14: 위험 관리 계획
위험 | 확률 | 영향 | 담당자 | 대응 계획
예산 절감은 인력 축소로 이어져 프로젝트 범위와 일정에 영향을 줄 수 있음 | 보통 | 높음 | 프로젝트 관리자 | 단계별 구현 계획은 부록 참조

## Slide 15: 부록
보조 자료 및 리소스 참고

## Slide 16: 상세 이벤트
순서 | 내용 | 구성 인원 | 진행
1-1 | 마을 배경이 마을 사람들이 하나 둘 씩 쓰러지는 장면 | 마을사람들:5명 | 마을에서 자동으로 사람들이 쓰러짐
1-2 | 주인공 방에서 일어남 주인공이 TV를 트니 본인이 살고 있는 마을에 사람들이 원인 모를 병에 쓰러지는 뉴스 확인 |  | 주인공 방에서 화면처리. TV 화면 나옴 실제적인 뉴스화면 이미지 스토리 전개
1-3 | 주인공이 밖에 나가 마을에 일어나고 있는 상황을 확인 |  | 기자 방에서 깜짝 놀라는 대사-> 마을에서 주인공이 쓰러진 사람들을 확인하는 화면처리
1-4 | 쓰러진 사람을 보고 의학적 지식이 풍부한 주인공은 주변에 돌고 있는 상황이 바이러스에 의한 병임을 알게 됨. (의학전문기자 설정) |  | 대사
1-5 | 바이러스에 감염되지 않기 위해 필요한 도구를 사러 감 (도구는 편의점로 갈 수 있도록) | 편의점 직원:1명 | 마을에서 편의점을 저유도. 대사처리 찾게끔 유도
1-6 | 주인공은 편의점에서 병의 전파를 막을 수 있는 아이템을 구매한다. | 편의점 직원:1명 | 직접유저가 가서 구매할 수 있도록

## Slide 17: 상세 이벤트
순서 | 내용 | 구성인원 | 진행
2-1 | 마스크를 쓴 주인공은 쓰러진 마을 사람들과 대화 하고 도와준다. | 마을사람들 3명 | 신고를 하고 구급대원이 오고 병원으로 이동한다.
2-2 | 병원은 환자들로 가득 차 있으며 병원에서는 환자가 계속 늘어나는 것을 보여줌 | 의사:2 간호사:4 환자:10 구급대원:2 | 편의점에서 구매하면 병원으로 유저유도(How?)
2-3 | 병원에서는 환자가 넘치는 것을 보고 사태의 심각성 파악 병원에서 나오고 많은 사람들이 교회에 이동 하고 있는 것을 보고 따라가 되고, 교회에서는 기도의 힘으로 병을 낫게 해준다는 설정 최초환자가 이곳에 있다. 이곳에서 최초환자가 시장에서 걸린 것을 알게 됨 | 신교도임원:1 임원:1 신도: 20 | 사람들이 교회로 몰리는 것을 보고 교회 방문 유도 유저가 교회에 가서 최초 환자의 소식을 들음. 여기서는 플레이어가 신도NPC와의 대화. 여기서 사람들에게 최초환자에 대한 얘기 (최초환자는 시장에서 쓰러졌다.) 시장에서 단서가 있을지 해서 가기로 함.
2-4 | 시장에서는 상인들의 무기력한 모습. 시장 안에서는 CCTV 가 있는 상황실 첫 번째 환자의 이동경로를 분석 중, 첫 번째 환자가 구매 하기 직전의 물건에 누구인지 모르는 한 사람이 뭔가를 뿌리는 모습을 발견하게 되고 범인 손에 병을 포착. | 상인은 이미지로 CCTV보안요원:2 | CCTV화면 또는 텍스트 처리로 CCTV분석 모습 CCTV화면에서 손에 병을 들고 있는 모습 확인. 동네를 지나면서 본듯한 병을 확인.

## Slide 18: 상세 이벤트
순서 | 내용 | 구성인원 | 진행
3-1 | 범인이 지나간 오른쪽으로 범인이 버리고 간 유사한 병을 발견,공원 속에 쓰레기통에 CCTV속 뿌려졌던 병과 매우 유사한 모습의 병을 발견했으며, 병의 로고가 있음을 확인하고 로고를 사진을 찍거나 획득. | 주변 | 마을 맵 3~4곳에서 병들이 있고 주인공이 병들이 찢겨진 로고 위치가 다르고 합치면 확인이 가능. 모든병을 찾았을때 로고가 나올수 있음을 확인 분석을 위해 주인공 집으로 이동
3-2 | 주인공의 방에 돌아와 친한 친구의 기자에게 이 상황을 전달함. 조사 결과 같은 섬마을 동편에 있는 xx해양 연구소 로고로 확인됨 | 친구전화 이미지 | 텍스트 처리 대화 진행. 완성로고 화면.
3-3 | XX해양 연구소를 자세히 알고자 검색하였으나, 관련자료를 쉽게 찾아지지 않고, 주인공은 직접 그곳을 이동 결심. | 친구전화 이미지 | 친구와의 전화 끝. 집밖으로 이동.
3-4 | 마을에 나서자 마자 마을 전체는 본토에서 내려온 질병 관리 본부에서 사람들을 통제 하기 시작한다. 주인공이 나가려고 하자, 집 앞에서 저지 당하며, 다시 들어가게 된다.(질병관리본부사람들이 npc로 많이 퍼져 있음) | 요원:10 +알파 요원차:3 | 마을 맵 이동. 질병본부 요원 주인공에 다가감. 강제 집으로 소환. 주인공은 다시 주인공 방.
3-5 | 밤이 되자 근무자 교대 또는 감시가 소홀해진 틈 또는 뒷문을 통해 몰래 빠져 나가 연구소를 찾아 나서기 시작한다. (질병관리 사람들 회피 미션) | 요원:기존에 있던 인원에서 절반 | 밤이 되면 관리가 소홀해짐을 화면, 대사처리. 요원을 피하면서 마을 출구로 나감(연구소를 가기 위해)

## Slide 19: 상세 이벤트
순서 | 내용 | 구성인원 | 진행
4-1 | 마을에서 나가면 산길 맵이 나온다. (미로 탈출, 회피 미션) | 질병본부요원 3명 | 산길맵에서 회피 미션 산길맵 간신히 도망갔을때 산길맵 중간에 자연인의 집으로 이동
4-2 | 자연인과의 대화 | 자연인 1명 | 자연인에게 이 시각에 왜 왔는지의 대화 대화를 듣고 자연인에게 도움 (연구소 제한구역 개구멍 위치 정보)
4-3 | 자연인과 함께 같이 위치 이동 | 자연인 1명 | 자연인의 인솔하에 제한구역 개구멍 위치까지 도달
4-4 | 제한구역 안에는 주인공 입성, 제한구역 안에는 보안요원,보안견, 서치라이터가 있다.(회피미션) | 보안요원 2명 보안견 2명 | 제한구역 개구멍 입구->연구소입구 회피 미션
4-5 | 경비실 안에 보안요원 시선을 피해서 진입 연구소 경비실 반대쪽 방 탈의실 진입 탈의실 안 연구원 복장 환복 탈의실 탈출 각 방의 연구실 진입 가능. | 보안요원 1명 연구원 3명 | 경비실 연구원 입구 왼쪽, 탈의실 연구원 입구 오른쪽 출입문 진입가능. 복장 환복 후 진입 가능
4-6 | 연구소 1층 101호 연구실에서 이곳의 약도 습득. 잠긴 서랍 발견. (문제 이미지 주어짐) 비밀번호 힌트 이미지가 나오며, 서랍 안에는 특수 안경(렌즈 가)이 있음 102호 해양연구소가 아닌 배양연구소 라는 문서발견 | 연구원 3명 | 연구소 직원을 닿지 않은 상태로 피해 1층 101호,102호 연구실에 들어가면 101호 연구실에 특수 안경 아이템이 중요한 아이템으로 습득 못하고 (게임 진행시 게임은 진행 되나 게임 엔딩이 되지 않음) 서류 문서 인벤토리 입수 가능

## Slide 20: 상세 이벤트
순서 | 내용 | 구성인원 | 진행
5-1 | 연구실 지하로 이동 특수안경(렌즈) 소지시 바이러스가 있는 화면 구현 특수안경(렌즈) 미소지시 바이러스 없는 화면 구현 | 연구원 7명 바이러스 NPC 구현 | 주인공 지하실로 이동 지하에는 연구원,바이러스가 이동 접촉시 실패
5-2 | B101호에는 이연구의 프로젝트 문서가 있으며, 이곳에서 어떤연구가 진행되는지 알 수 있고, 인체실험까지 담기게, 마을사람들이 대상이었다!)이 담겨져 있으며, 전염병을 퍼트린 후, 백신을 통해 돈을 벌기 위함을 알게 된다.백신의 있음을 알게 함 | 연구원 7명 바이러스 NPC 구현 | 주인공 B101호로 이동 지하전층에는 연구원,바이러스가 이동 접촉시 실패
5-3 | 지하의 모든 호실을 돌며 백신을 찾으러 다님. 백신방은 보안키가 있어야 들어갈수 있으며, 보안키가 있는 서랍이 있는 B102호에 있음 | 연구원 7명 바이러스 NPC 구현 | 주인공 B102호로 이동 백신방들어 가는 보안키 서랍 비밀번호 보안키 퍼즐문제가 있음
5-4 | 보안키가 들어있는 서랍 문제를 푼 후 보안 키를 획득 후 백신 방 획득, 자료와 백신을 가지고 탈출(백신을 획득하고 연구원 NPC가 백신방에 들어가는 백신이 도난당한것을 인지 사이렌+방을 나오면 NPC보안요원이 쫓아오는 상황 | 연구원 7명 바이러스 NPC 구현 보안요원 2명 | 백신방 들어가기전 복도에서 보안키를 얻어야 백신방에 들어갈 수 있음. 백신방 맵에서 백신 획득, 자료도 얻어서 탈출.

## Slide 21: 상세 이벤트
순서 | 내용 | 구성인원 | 진행
6-1 | 보안 실 입구 화면에서 다시 개구멍으로 가기 위한 회피 미션 제한구역 안에는 주인공 입성, 제한구역 안에는 보안요원, 보안견, 서치 라이터가 있다.(회피미션) | 보안요원 2명 보안견 2명 (연구실에서 나오는 보안요원 추가 2명) | 제한구역 연구소 입구->개구멍 입구 회피 미션 (접촉 시 실패
6-2 안경 (렌즈) X | 약속 장소에 친구 기자와 전화 도중 주인공은 쓰러짐 화면이 어두워 지면서 다시 주인공 방으로 이동 꿈으로 인식 다시 플레이 시작 | 주인공 이미지 처리 | 다 이미지화면. 대사처리 (안경(렌즈) 미착용으로 바이러스에 감염 죽은걸로 바이러스에 걸리는 것으로 묘사 되나 다시 깨어나면서 플레이어에게 퍼즐 미완성 인식
6-2 안경 (렌즈) O | 약속 장소에 친구기자 와 만나 자료와 백신을 공개.뉴스를 통해 한 섬에서 끔찍한 사건으로 인해서 바이러스가 퍼졌고, 우리의 주인공이 세상에 알렸다는 뉴스가 뜨면서 끝 | 주인공 이미지 처리 | 다 이미지화면. 대사처리